PROYECTO: Código del proyecto.:

NEGOCIO: Línea de negocio:

Análisis de riesgos técnicos

Informe de Ciberseguridad

Contenido

1	Resumen Ejecutivo	3

2	GLOSARIO	4

3	OBJETIVO	5

4	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6

4.1	CONTEXTO	6

4.2	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLATAFORMA	6

5	INCUMPLIMIENTOS Y AMENAZAS IDENTIFICADAS	8

6	Resumen ejecutivo	12

7	RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y MEDIDAS MITIGANTES	13

7.1	Robo de información	13

7.2	Acceso no autorizado	14

7.3	Demora en la detección de incidentes	15

7.4	Demora en la detección de vulnerabilidades	16

7.5	Pérdida de disponibilidad	18

7.6	Demora en la detección de intrusiones	19

8	DEUDA TECNOLÓGICA	21

Control de Versiones

| Versión | Responsable | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Arquitectura de seguridad | 10/06/2026 | Versión inicial |

# Resumen Ejecutivo

Las amenazas se clasificarán según su nivel de criticidad, las cuales dependen de la probabilidad y del impacto de estas amenazas sobre la infraestructura de EMPRESA o en la Organización.

| Leyenda |  | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Riesgo Alto | Alta probabilidad de materialización de una amenaza en la infraestructura de EMPRESA y/o con alto impacto en la Organización. | Debido al alto nivel del impacto asociado a este nivel de riesgo y a la probabilidad de ocurrencia, se debe mitigar el riesgo con la mayor brevedad posible (< 3 meses) Adicionalmente, y mientras el riesgo se mantenga vigente, éste deberá ser aprobado y autorizado por el director del Negocio correspondiente, y en el caso de que el riesgo sea Cross a toda la compañía, aprobado por el Director de Servicios TI. |
| Riesgo Medio | Probabilidad media de materialización de una amenaza en la infraestructura de EMPRESA y/o con impacto medio en la Organización. | Se debe mitigar el riesgo en el tiempo indicado en la deuda. Adicionalmente, y mientras el riesgo esté vigente, debe comunicarse este riesgo al responsable de Negocio correspondiente para que sea conocedor delo mismo. |
| Riesgo Bajo | Baja probabilidad de materialización de una amenaza en la infraestructura de EMPRESA y/o con bajo impacto en la Organización. | Se recomienda abordar la mitigación del riesgo detectado, aunque no exista un plazo específico establecido para su implementación. |

En esta sección se incluye el estudio del riesgo total del proyecto (Alto, Medio, Bajo) el cual se calcula a partir de la clasificación del riesgo de las amenazas asociadas definidas en la sección anterior. El valor del riesgo se debe a la no aplicabilidad de los controles y se podrá mitigar aplicándose las medidas o controles a continuación:

RIESGO ALTO

Asimismo, se realiza un mapeo de los riesgos según el área de afectación de las amenazas asociadas a los controles no aplicados:

- Local al proyecto: afecta al proyecto.

- Negocio: afecta al Negocio.

- Cross: afecta a la compañía entera.

# GLOSARIO

Incumplimiento: Insuficiencia y/o carencia en la aplicación de requisitos descritos en el Cuerpo Normativo de Repsol, así como en las políticas de seguridad o directrices establecidas por Ciberseguridad para el proyecto, con el propósito de garantizar la seguridad de la información, los sistemas y los activos de EMPRESA.

Nivel de riesgo asociado a un incumplimiento: Métrica que representa la severidad o el nivel de impacto derivado de un incumplimiento ya sea por la falta de implementación de controles o la incapacidad por parte del proyecto a implementarlo. Dicha métrica describe riesgos bajos, medios y altos.

Riesgo alto: Un riesgo alto parte de un incumplimiento detectado que, en caso de producirse la materialización de una amenaza, supondrá un impacto alto para EMPRESA. Dicho riesgo se debe mitigar antes de la puesta en producción.

Riesgo medio: Un riesgo medio parte de un incumplimiento que en caso de producirse la materialización de una amenaza podría suponer un impacto medio para EMPRESA. Dicho riesgo se debe mitigar a la mayor brevedad posible dentro de los plazos de tiempo establecidos por el equipo de ciberseguridad.

Riesgo bajo: Un riesgo bajo parte de un incumplimiento que en caso de producirse la materialización de una amenaza podría suponer un leve impacto para EMPRESA. Se recomienda la mitigación de este tipo de riesgos a la mayor brevedad posible.

Área de afectación: Sector de EMPRESA en los que se producen o podrían producirse impactos o consecuencias directas o indirectas a raíz del proyecto, servicio o acción.

Medidas mitigantes: Acciones o estrategias que se han de tomar por parte del proyecto para reducir o minimizar los efectos negativos de un incumplimiento o situación adversa. El objetivo principal de las mismas es reducir la probabilidad o el impacto de eventos que puedan generar pérdidas, daños o consecuencias no deseadas a EMPRESA (reducir el nivel de riesgo hasta unos niveles incluidos dentro del apetito de riesgo de EMPRESA).

Deuda tecnológica: Se refiere a la obligación que tiene el proyecto de solventar la acumulación de problemas técnicos y limitaciones que se detectan a partir de la evaluación de seguridad realizada por el equipo de ciberseguridad. Dentro de los plazos establecidos por ciberseguridad para ello.

# OBJETIVO

El propósito del presento documento es identificar y analizar los riesgos de seguridad del proyecto objeto de estudio, e identificar aquellas medidas mitigantes o recomendaciones de seguridad que sean necesarias para poder llevar al proyecto a unos niveles residuales de riesgo aceptables por EMPRESA. Para ello, se incluirán medidas mitigantes, recomendaciones y requisitos de seguridad necesarios para reducir dichos niveles de riesgo a un nivel aceptable para la compañía.

El resultado de esta evaluación puede derivar en los siguientes riesgos globales (alto, medio y bajo), cuyo tratamiento varía en función de su criticidad.

La evaluación realizada en este informe se realiza partiendo de la información aportada por el peticionario.

Cuestionario SaaS cumplimentado: cuestionario.xlsx

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - CONTEXTO

El proyecto Sistema de solicitud de calzado especial para los trabajadores de EMPRESA. se enmarca en la línea de negocio Línea de negocio y corresponde al caso Codigo_del_proyecto_NOFOLLOWUP_OK. La solución analizada se presta bajo un modelo SaaS (Software as a Service) por el proveedor Proveedor, con la finalidad de Es una aplicación para la gestión de las solicitudes y base de datos de usuarios de calzado de seguridad especial. La información tratada se clasifica como Confidencial, concretamente Información de los trabajadores incluyendo información médica para la gestión del calzado especial. El triaje indica tratamiento de datos personales (sí) sujetos a GDPR, incluyendo Datos identificativos y personales (CIF, DNI, firma, edad, sexo, ubicación, etc.). El tratamiento se realiza En la infraestructura del proveedor. La contratación ha sido clasificada como TIER 2, según TIER informado en case_meta.json con valor original: TIER 2. La solución está orientada a Usuarios internos, Usuarios externos (proveedores y colaboradores) y la conexión directa con infraestructura de EMPRESA figura como no.

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLATAFORMA

Tras analizar el cuestionario cumplimentado por el proveedor, se destacan las siguientes características de la plataforma:

| Plataforma – Proveedor |  |
| --- | --- |
| Arquitectura | La plataforma se describe como una solución SaaS alojada en infraestructura de hosting del proveedor. Las respuestas indican uso de tecnologías PHP y SQL, aplicación responsive y despliegue bajo un modelo privado. También se declara separación o aislamiento de datos, así como espacios diferenciados para pruebas y nuevas funcionalidades. En cuanto a integraciones, APIs y mecanismos de extracción o recuperación de información desde la nube, la información aportada es limitada o negativa en algunos controles, por lo que debe destacarse como aspecto relevante de la arquitectura. |
| Autenticación | En el bloque de autenticación, el proveedor indica que los usuarios se identifican mediante registro con roles y que la gestión de usuarios recae en el proveedor. Existe repositorio centralizado de cuentas en base de datos cifrada y se declara gestión de altas, bajas o modificaciones. Sin embargo, la solución no soporta federación corporativa contra el IdP de EMPRESA, por lo que la identidad no queda integrada con los mecanismos corporativos. También se identifican debilidades en la política de contraseñas y no se declara autenticación multifactor, aunque sí se indica un tiempo de inactividad de sesión de aproximadamente 60 minutos. |
| Monitorización | En materia de monitorización, las respuestas del proveedor muestran carencias relevantes en la recogida y tratamiento de eventos de seguridad. No queda acreditada una recogida completa de logs de usuarios, administradores, servidores, bases de datos y dispositivos de red. Tampoco se confirma la centralización en un SIEM propio, la integración con el SIEM de EMPRESA ni la generación de alertas de seguridad. Por tanto, no se evidencia una capacidad completa de detección, correlación, alerta y escalado de incidentes sobre la plataforma. |
| Seguridad de los sistemas | En seguridad de los sistemas, el proveedor confirma algunos controles técnicos, como el uso de HTTPS con TLS 1.2 o superior, el cifrado de datos en reposo mediante AES-256 y la existencia de antivirus o antimalware actualizado. También se indica que no se soportan versiones SSL v3 o inferiores. No obstante, se detectan carencias relevantes: no se realizan ejercicios Red Team/Blue Team ni pruebas de intrusión, no está habilitado HSTS, no se acredita la deshabilitación de RC4 y no se confirma filtrado mediante IPS/IDS o firewall de capa 7. |
| Continuidad | En continuidad, el proveedor indica que existen copias de seguridad con periodicidad diaria y que los datos podrían recuperarse desde el hosting. Sin embargo, no se dispone de valores RTO/RPO formalizados, ya que los tiempos de recuperación dependen del tipo de incidencia. Tampoco consta una política de retención completamente documentada, ni un proceso estandarizado de finalización o baja del servicio. Además, no se acredita un mecanismo de destrucción a bajo nivel de los datos al finalizar la prestación. |

# INCUMPLIMIENTOS Y AMENAZAS IDENTIFICADAS

| ID | Incumplimientos identificados | Controles Asociados | Amenaza | Nivel de Incumplimiento | Área de afectación del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-GDPR-001 | No se garantiza de forma suficiente el cumplimiento GDPR pese a tratar datos personales. | Cumplimiento GDPR, tratamiento de datos personales y garantías contractuales. | Sanciones regulatorias Tratamiento indebido de datos personales | ALTO | Local al proyecto |
| C-WEB-001 | No se evidencia un proceso formal de gestión y corrección de vulnerabilidades web. | Gestión de vulnerabilidades, pruebas de seguridad y revisión periódica. | Explotación de vulnerabilidades Compromiso del servicio SaaS | MEDIO | Local al proyecto |
| C-WEB-002 | No se realizan pruebas de seguridad periódicas sobre la plataforma. | Pentest, análisis dinámico, análisis estático y revisión de seguridad. | Vulnerabilidades no detectadas Explotación de fallos de aplicación | MEDIO | Local al proyecto |
| C-IAM-020 | No se dispone de MFA para accesos de usuarios o administradores. | Autenticación robusta, MFA y control de accesos privilegiados. | Robo de credenciales Acceso no autorizado | ALTO | Local al proyecto |
| C-CRYPTO-028 | No se confirma cifrado robusto de datos en reposo. | Cifrado de datos, gestión de claves y protección de información almacenada. | Exposición de datos Acceso no autorizado a información almacenada | MEDIO | Local al proyecto |
| C-LOG-037 | No se evidencia una monitorización suficiente de logs y eventos de seguridad. | Registro de logs, monitorización, alertas y capacidad de detección. | Detección tardía de incidentes Falta de trazabilidad | BAJO | Local al proyecto |

# Resumen ejecutivo

Este apartado resume de forma visual el estado en cuanto al nivel de controles de seguridad y el riesgo asociado al proyecto.

| Nombre del Proyecto | Código del proyecto. |
| --- | --- |
| Clasificación de la Información | Confidencial |
| Línea de Negocio | Línea de negocio |
| Nivel de Afectación | Local al proyecto |
| Riesgo Global | ALTO |
| Riesgos totales |  |

# RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y MEDIDAS MITIGANTES

## 7.1 Incumplimiento normativo en protección de datos

| R_001 | INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN PROTECCIÓN DE DATOS |
| --- | --- |
| Nivel Incumplimiento | ALTO |
| Contexto | El servicio trata datos personales y no aporta garantías suficientes de cumplimiento normativo. |
| Detalle Incumplimiento | La ausencia de garantías GDPR puede exponer a la organización a incumplimientos regulatorios. |
| Medidas mitigantes | Solicitar evidencias contractuales y técnicas del cumplimiento GDPR antes de la puesta en producción. |
| Tiempo máximo de mitigación | 3 meses |
| Nivel residual Incumplimiento una vez aplicadas las medidas mitigantes | SIN RIESGO |

## 7.2 Exposición a vulnerabilidades web

| R_002 | EXPOSICIÓN A VULNERABILIDADES WEB |
| --- | --- |
| Nivel Incumplimiento | MEDIO |
| Contexto | No consta un proceso suficientemente documentado para gestionar vulnerabilidades. |
| Detalle Incumplimiento | La falta de gestión formal puede retrasar la corrección de fallos explotables. |
| Medidas mitigantes | Aportar informes de análisis de vulnerabilidades, planificación de remediación y seguimiento. |
| Tiempo máximo de mitigación | 12 meses |
| Nivel residual Incumplimiento una vez aplicadas las medidas mitigantes | SIN RIESGO |

## 7.3 Ausencia de pruebas de seguridad periódicas

| R_003 | AUSENCIA DE PRUEBAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS |
| --- | --- |
| Nivel Incumplimiento | MEDIO |
| Contexto | El proveedor no evidencia pruebas de seguridad periódicas. |
| Detalle Incumplimiento | La ausencia de pruebas reduce la capacidad de detectar vulnerabilidades antes de su explotación. |
| Medidas mitigantes | Establecer una periodicidad mínima anual o tras cambios relevantes. |
| Tiempo máximo de mitigación | 12 meses |
| Nivel residual Incumplimiento una vez aplicadas las medidas mitigantes | SIN RIESGO |

## 7.4 Ausencia de autenticación multifactor

| R_004 | AUSENCIA DE AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR |
| --- | --- |
| Nivel Incumplimiento | ALTO |
| Contexto | El servicio permite autenticación sin MFA. |
| Detalle Incumplimiento | La ausencia de MFA incrementa el riesgo de acceso no autorizado ante credenciales comprometidas. |
| Medidas mitigantes | Priorizar MFA en cuentas administrativas y accesos remotos. |
| Tiempo máximo de mitigación | 3 meses |
| Nivel residual Incumplimiento una vez aplicadas las medidas mitigantes | SIN RIESGO |

## 7.5 Cifrado insuficiente de datos en reposo

| R_005 | CIFRADO INSUFICIENTE DE DATOS EN REPOSO |
| --- | --- |
| Nivel Incumplimiento | MEDIO |
| Contexto | No se acredita cifrado robusto de datos en reposo. |
| Detalle Incumplimiento | La falta de cifrado robusto puede aumentar el impacto de accesos indebidos a almacenamiento. |
| Medidas mitigantes | Acreditar cifrado AES-256 o equivalente y controles de gestión de claves. |
| Tiempo máximo de mitigación | 12 meses |
| Nivel residual Incumplimiento una vez aplicadas las medidas mitigantes | SIN RIESGO |

## 7.6 Monitorización insuficiente de eventos de seguridad

| R_006 | MONITORIZACIÓN INSUFICIENTE DE EVENTOS DE SEGURIDAD |
| --- | --- |
| Nivel Incumplimiento | BAJO |
| Contexto | La plataforma no evidencia monitorización suficiente de eventos. |
| Detalle Incumplimiento | La falta de monitorización dificulta la detección temprana de incidentes. |
| Medidas mitigantes | Definir alcance de logs, retención, alertas y procedimiento de revisión. |
| Tiempo máximo de mitigación | Pte. |
| Nivel residual Incumplimiento una vez aplicadas las medidas mitigantes | SIN RIESGO |

Deuda Tecnológica

DEUDA TECNOLÓGICA

INFORME DE RIESGOS

| MEDIDAS MITIGANTES | Tiempo máximo de mitigación |
| --- | --- |
| Solicitar evidencias contractuales y técnicas del cumplimiento GDPR antes de la puesta en producción. | 3 meses |
| Aportar informes de análisis de vulnerabilidades, planificación de remediación y seguimiento. | 12 meses |
| Establecer una periodicidad mínima anual o tras cambios relevantes. | 12 meses |
| Priorizar MFA en cuentas administrativas y accesos remotos. | 3 meses |
| Acreditar cifrado AES-256 o equivalente y controles de gestión de claves. | 12 meses |
| Definir alcance de logs, retención, alertas y procedimiento de revisión. | Pte. |

| MEDIDAS MITIGANTES | Tiempo máximo de mitigación |
| --- | --- |